Bitácora de desarrollo — LibroLibre

Proyecto: LibroLibre — Plataforma web comunitaria de intercambio y donación de libros usados
Fase documentada: Configuración inicial y desarrollo del frontend público
Fecha de realización: 14 de al 25 de septiembre del 2026
Estado: En desarrollo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LibroLibre es una plataforma web comunitaria orientada a regalar e intercambiar libros usados. Su propósito es facilitar que los libros que ya no utiliza una persona puedan llegar a nuevos lectores, promoviendo la lectura, la reutilización, la economía circular y la creación de comunidad.

La propuesta de valor del proyecto se resume en el flujo:

Publicar → Descubrir → Contactar → Intercambiar o regalar → Entregar → Reutilizar

La primera versión o MVP contempla usuarios, publicaciones de libros, un feed de exploración, buscador, filtros, favoritos, contacto por WhatsApp, chat básico, estados de publicación, reportes y panel administrativo.

OBJETIVO DE LA FASE ACTUAL (Front-end)

El objetivo de esta primera fase fue preparar el entorno de desarrollo y construir la interfaz inicial del sistema para validar la identidad visual, navegación y experiencia de usuario antes de conectar una base de datos o una API.

En esta fase se desarrollaron las pantallas públicas y de acceso:

- Página de inicio.

- Inicio de sesión.

- Registro de usuarios.

- Página de ruta no encontrada.

- Navegación entre páginas mediante React Router.

- Validaciones visuales de formularios.

3. Tecnologías utilizadas

| Componente | Tecnología | Uso dentro del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Entorno de ejecución | Node.js | Permite instalar y ejecutar herramientas de desarrollo web. |
| Gestor de paquetes | npm | Instala dependencias del proyecto. |
| Herramienta de compilación | Vite | Crea y ejecuta el proyecto React durante el desarrollo. |
| Frontend | React | Construcción de interfaces y componentes. |
| Lenguaje | TypeScript | Tipado para reducir errores durante el desarrollo. |
| Navegación | React Router DOM | Definición de rutas y navegación entre páginas. |
| Iconos | Lucide React | Iconografía para botones, formularios y tarjetas. |
| Estilos | CSS puro | Diseño responsive y aplicación de identidad visual. |
| Editor | Visual Studio Code | Edición de código fuente. |
| Terminal | PowerShell | Ejecución de comandos de Node.js, npm y Vite. |

CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

Instalación de Node.js

Se instaló Node.js en Windows para poder utilizar npm y herramientas de desarrollo basadas en JavaScript.

Verificación ejecutada en PowerShell:

node -v
npm -v

Creación del frontend

Se creó el proyecto mediante Vite con plantilla React y TypeScript:

npm create vite@latest librolibre-web -- --template react-ts

Después se instalaron las dependencias principales:

cd librolibre-web
npm install
npm install lucide-react
npm install react-router-dom

Para iniciar el servidor de desarrollo se utiliza:

npm run dev

ESTRUCTURA ACTUAL DEL FRONTEND

La estructura inicial del frontend quedó organizada de la siguiente manera:

librolibre-web/
├── src/
│   ├── Paginas/
│   │   ├── IniPagina.tsx
│   │   ├── IniSesionPagina.tsx
│   │   ├── RegistroPagina.tsx
│   │   └── NoEncontradoPagina.tsx
│   ├── App.tsx
│   ├── index.css
│   └── main.tsx
├── package.json
├── vite.config.ts

└── vite.config.ts

Descripción de archivos principales

| Archivo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| src/main.tsx | Punto de entrada de la aplicación React; carga App y los estilos globales. |
| src/App.tsx | Configura las rutas de la aplicación mediante React Router. |
| src/index.css | Contiene estilos globales, Home, autenticación, responsive y página 404. |
| src/Paginas/IniPagina.tsx | Página de inicio pública de LibroLibre. |
| src/Paginas/IniSesionPagina.tsx | Formulario visual de inicio de sesión. |
| src/Paginas/RegistroPagina.tsx | Formulario visual de creación de cuenta. |
| src/Paginas/NoEncontradoPagina.tsx | Pantalla mostrada para rutas inexistentes. |

Rutas implementadas

Se configuró React Router para permitir navegar sin recargar la página.

| Ruta | Página | Propósito |
| --- | --- | --- |
| / | IniPagina | Mostrar la página principal pública. |
| /iniciar-sesion | IniSesionPagina | Permitir al usuario ingresar sus credenciales. |
| /registro | RegistroPagina | Permitir crear una cuenta de usuario. |
| * | NoEncontradoPagina | Mostrar una página de error para rutas no existentes. |

La configuración principal se encuentra en src/App.tsx.

PÁGINA DE INICIO

Objetivo

La página de inicio fue desarrollada con base en la especificación funcional del proyecto. Su función es comunicar inmediatamente el propósito de LibroLibre y permitir al visitante explorar libros antes de crear una cuenta.

Secciones implementadas

Navegación principal

Incluye accesos a:

- Inicio.

- Explorar libros.

- Publicar libro.

- Cómo funciona.

- Impacto.

- Favoritos.

- Inicio de sesión.

En pantallas pequeñas se muestra un menú móvil tipo hamburguesa.

Hero principal

Incluye:

- Mensaje: “Dale una nueva vida a tus libros.”

- Descripción de intercambio, regalo y sostenibilidad.

- Botón para explorar publicaciones.

- Botón para publicar un libro, que actualmente redirige al registro.

- Etiquetas de economía circular, comunidad y lectura.

- Ilustración visual creada con CSS mediante libros decorativos y un libro abierto.

Buscador y filtros rápidos

Se desarrolló un buscador local que filtra libros de ejemplo por:

- Título.

- Autor.

- Categoría.

Las categorías incluidas son:

- Todos.

- Literatura.

- Académicos.

- Infantil.

- Ciencia.

- Negocios.

- Desarrollo personal.

- Novela.

- Tecnología.

Actualmente el filtrado se realiza con datos temporales almacenados dentro del archivo IniPagina.tsx. Posteriormente los datos se consultarán desde la API y la base de datos.

Feed de libros

Se construyó un feed de tarjetas de libros. Cada tarjeta muestra:

- Imagen temporal.

- Título.

- Autor.

- Categoría.

- Modalidad: regalo o intercambio.

- Ubicación aproximada: ciudad y estado.

- Estado: disponible o reservado.

- Condición del libro.

- Botón para ver libro.

- Botón para contactar.

- Botón de favoritos.

Las acciones que requieren autenticación, como favoritos y contacto, redirigen al inicio de sesión o muestran un mensaje temporal.

Cómo funciona

Se implementó una sección basada en el flujo principal del proyecto:

- Publica: el usuario sube fotos e información de un libro.

- Encuentra: el usuario busca libros para leer, recibir o intercambiar.

- Comparte: el usuario contacta a otra persona y acuerda la entrega.

Impacto

Se incluyó una sección visual de impacto con cifras demostrativas:

- 1,250 libros reutilizados.

- 850 usuarios en comunidad.

- 620 intercambios realizados.

- 630 libros regalados.

Estas cifras son temporales. En una fase posterior deberán calcularse automáticamente a partir de las publicaciones y transacciones reales de la base de datos.

Footer

El pie de página contiene enlaces internos a explorar, categorías, cómo funciona, impacto, publicación y ayuda.

INICIO DE SESIÓN

Archivo

src/Paginas/IniSesionPagina.tsx

Elementos implementados

- Campo de correo electrónico.

- Campo de contraseña.

- Botón para mostrar u ocultar la contraseña.

- Enlace visual de recuperación de contraseña.

- Botón para iniciar sesión.

- Enlace hacia la pantalla de registro.

- Botón para volver al inicio.

- Validación visual que impide enviar campos vacíos.

Estado actual

La pantalla no autentica contra una base de datos todavía. Al enviar un formulario válido, solo muestra un mensaje temporal indicando que el siguiente paso será conectar la API.

REGISTRO DE USUARIOS

Archivo

src/Paginas/RegistroPagina.tsx

Campos implementados

- Nombre completo.

- Correo electrónico.

- Ciudad.

- Estado.

- Contraseña.

- Confirmación de contraseña.

- Aceptación de términos y condiciones.

- Aceptación de aviso de privacidad.

Selector de entidades federativas

El formulario incluye las 32 entidades federativas de México:

Validaciones implementadas

Antes de enviar el formulario, el frontend valida:

- Que todos los campos requeridos estén completos.

- Que la contraseña tenga mínimo seis caracteres.

- Que ambas contraseñas coincidan.

- Que el usuario acepte términos y condiciones.

- Que el usuario acepte el aviso de privacidad.

Estado actual

El registro es visual y local. Los datos todavía no se guardan. En la siguiente fase, el formulario enviará los datos a una API para crear el usuario en PostgreSQL.

DISEÑO VISUAL APLICADO

El diseño sigue la identidad sugerida para LibroLibre:

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Verde sostenible | #2E7D32 |
| Verde claro | #81C784 |
| Crema | #FFF8E7 |
| Café libro | #795548 |
| Blanco | #FFFFFF |
| Gris | #F5F5F5 |
| Tipografía de títulos | Poppins |
| Tipografía de contenido | Lato |

La interfaz se diseñó bajo los principios de:

- Sostenibilidad.

- Comunidad.

- Lectura.

- Simplicidad.

- Diseño limpio y amigable.

- Adaptación a computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

DISEÑO RESPONSIVE

La interfaz incluye estilos responsive para diferentes tamaños de pantalla:

- Escritorio: navegación completa y cuadrícula de tres tarjetas de libros.

- Tableta: cuadrícula de dos tarjetas.

- Móvil: menú hamburgués, tarjetas en una columna, formularios en una columna y botones adaptados al ancho de pantalla.

Este enfoque es coherente con el requerimiento de que LibroLibre funcione en computadoras, laptops, tabletas y smartphones, con prioridad mobile first.

PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Completado en esta fase

- Instalación de Node.js y npm.

- Creación del proyecto React + TypeScript con Vite.

- Instalación de Lucide React.

- Instalación de React Router DOM.

- Creación de la estructura inicial de páginas.

- Desarrollo del Home de LibroLibre.

- Buscador local por título y autor.

- Filtros locales por categoría.

- Tarjetas visuales de libros de ejemplo.

- Diseño responsive.

- Navegación entre inicio, login, registro y 404.

- Diseño y validaciones visuales de login.

- Diseño y validaciones visuales de registro.

- Integración de las 32 entidades federativas de México.

Pendiente

- Instalar PostgreSQL y pgAdmin.

- Crear base de datos librolibre_db.

- Crear backend con Node.js y Express.

- Instalar y configurar Prisma ORM.

- Crear tabla de usuarios.

- Crear endpoint de registro.

- Cifrar contraseñas con bcrypt.

- Crear endpoint de inicio de sesión.

- Implementar JWT y persistencia de sesión.

- Conectar Login y Registro con la API real.

- Crear perfil de usuario.

- Crear categorías administrables.

- Crear publicaciones de libros.

- Subir imágenes a Cloudinary.

- Reemplazar libros de ejemplo por datos reales.

- Implementar favoritos.

- Implementar detalle de libro.

- Implementar WhatsApp y chat básico.

- Implementar reserva y entrega.

- Implementar reportes.

- Implementar panel administrativo.

PRÓXIMA ACTIVIDAD

Implementar la persistencia de usuarios, así como comenzar con la base de datos.

Objetivo inmediato

Crear una base de datos PostgreSQL y una API REST con Node.js + Express para que los formularios de Registro e Inicio de sesión funcionen con datos reales.

Flujo esperado

RegistroPagina.tsx
        ↓
POST /api/auth/registro
        ↓
Node.js + Express
        ↓
Cifrado de contraseña con bcrypt
        ↓
PostgreSQL: tabla usuarios
        ↓
Respuesta de registro exitoso

Después se implementará el inicio de sesión:

IniSesionPagina.tsx
        ↓
POST /api/auth/iniciar-sesion
        ↓
Validación de correo y contraseña
        ↓
Generación de JWT
        ↓
Almacenamiento de sesión en el navegador
        ↓
Redirección a área privada del usuario

EVIDENCIA SUGERIDA

CONCLUSIÓN DE FASE

La primera fase permitió establecer la base visual y de navegación de LibroLibre. Se cuenta con una interfaz web responsive que representa el concepto funcional del proyecto: una comunidad digital enfocada en compartir, intercambiar y reutilizar libros.

El sistema aún opera con datos de demostración y validaciones locales; sin embargo, la estructura de páginas, rutas y formularios ya está preparada para integrar backend, autenticación y persistencia de datos en la siguiente fase.